12/04

O trabalho foi iniciado com uma reunião para decidir quais cargos cada um deveria tomar e ser responsabilizado. Em seguida deu-se início ao projeto no figma e às pesquisas sobre o ERP no qual o figma ainda está em andamento e a pesquisa sobre o ERP foi encerrado no mesmo dia. Organização do Github. Houve também a criação da logo e escolha do nome da empresa “Drivex”.

17/04

Começo da documentação da empresa “Drivex”. Foram decididos os nomes, logo, temas, slogan e informações adicionais. Em geral a definição da empresa. Além disso há também o tutorial para facilitar o uso do site da empresa.

19/04

Foi criado o banco de dados e configurado as tabelas: registro e login. Elaboração e realização da segunda reunião geral.

24/04

Finalizado o protótipo no Figma em desktop e mobile (registro, index e login), estilização das páginas de registro, index e login, programação da lógica feita do figma e MVC.

26/04

Não ouve nenhuma finalização nesta data, apenas progresso na documentação da empresa, no tutorial, estilização do RH e lógica do RH.

03/05

Foram finalizados alguns itens do dia anterior, como o tutorial e a lógica do RH.

08/05

Conclusão da estilização do RH.

10/05

Iniciado o processo de adicionar outros níveis de acesso, a lógica do controle fiscal e estilização do controle fiscal, mas sem nenhuma finalização nesta data.

15/05

Foram colocados outros níveis de acesso, feita a lógica do controle fiscal, estilização do controle fiscal e atualização do tutorial. Após a terceira reunião foram iniciados os projetos da gestão financeira, controle de estoque e outros níveis de acesso.

17/05

Continuidade no progresso dos projetos iniciados no dia anterior.

22/05

Continuidade no progresso dos projetos iniciados no dia 15/05.

24/05

Finalização do controle de estoque.

29/05

Finalização do projeto Drivex.